แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ

โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้(กรุณา √ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)

เป็นผลงานการให้บริการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมบริการ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน หรือเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน

เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี(ในวันที่ปิดรับสมัคร)

- นำผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ชื่อผลงาน :  การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตผ้าปาเต๊ะ

ชื่อส่วนราชการ :  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 25 นราธิวาส

ชื่อผู้ประสานงาน นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

สำนัก/กอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส	เบอร์โทรศัพท์ 073 532129

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815556192	เบอร์โทรสาร 073 532129

e – Mailnoppapardon@hotmail.com

ชื่อผู้ดำเนินการ  นายมานพ	ดีฉนวน		นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

นายสุนทร	หมัดแล้		นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

นายนพปฎล	ชาติกระพันธุ์	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการโดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 16และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ.docxเท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 9 ข้อ

รายงานผลการดำเนินการ

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนักพัฒน์พันธุ์ใหม่เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบกิจการกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มไม่เกิน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในการลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนซาโลมา ปาเต๊ะผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไข คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

| ชื่อสถานประกอบกิจการ | วิสาหกิจชุมชนซาโลมา ปาเต๊ะ |
| --- | --- |
| ประธานวิสาหกิจชุมชน | คุณไบซูรา ยูโซะ |
| ที่อยู่ | 72/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 |
| โทรศัพท์ | 073-532678 |
| โทรศัพท์มือถือ | 099 3193412 |
| โทรสาร | 073-532378 |
| E-mail | baisura3410@gmail.com |
| ประเภทธุรกิจ | อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| ก่อตั้งเมื่อ | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 |
| กำลังการผลิต | 1,000 ชิ้น/เดือน |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | ผ้าปาเต๊ะ |
| จำนวนสมาชิกทั้งหมด | 25คน |

วิสาหกิจชุมชน ซาโลมา ปาเต๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งและใช้แบรนด์ SALOMA PATEK เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้หลักการของการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ตราสินค้าแบรนด์ SALOMA PATEKซึ่งจัดจำหน่ายภายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ใกล้เคียง และจัดจำหน่ายและส่งออกไปยังลูกค้าทั่วประเทศโดยมีกำลังการผลิต จำนวน ผลิตรวมประมาณ 1,000 ชิ้นต่อเดือน เป็นไปตามมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชน ยังให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อการใช้สินค้าของบริษัทฯ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีนโยบายของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างครอบครัว เหมือนพี่เหมือนน้อง และคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากการสำรวจสภาพทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนซาโลมา ปาเต๊ะ พบว่าพนักงานแต่ละคนมีการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกันของงานลักษณะเดียวกันส่งผลต่อผลิตภาพที่ได้จากการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ และไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน มีการดำเนินงานตามที่เคยปฏิบัติกันต่อๆ มา ตามความเคยชิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งความสูญเปล่า และเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตจึงเป็นประเด็นหลักที่ทางวิสาหกิจชุมชน มีความสนใจที่จะดำเนินการปรับปรุง โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จึงได้คัดเลือกหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะ เป็นหัวข้อในการปรับปรุงด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการลดความสูญเปล่าของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตผ้าปาเต๊ะเป็นหัวข้อการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ขอบเขตการให้คำปรึกษาจะสอดคล้องตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับชิ้นผ้าเข้ามาในกระบวนการผลิต การจัดเตรียมผ้า การตัดผ้า การย้อมผ้าการตาก การพิมพ์ลายผ้า การต้มเทียนและการจัดเก็บ โดยแนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำจะเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการอบรมให้ความรู้ ในทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่แต่ละส่วนร่วมกันทำ เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติที่หน้างาน (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจและสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต โดยแนวทางที่สอดคล้องตามแนวคิดหรือทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพงานและลดการสูญเสียในกระบวนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของวิสาหกิจชุมชนซาโลมา ปาเต๊ะ

| จุดแข็ง (Strength) | จุดอ่อน (Weakness) |
| --- | --- |
| - แบรนด์เป็นที่นิยม - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ - ลายผ้าเป็นที่นิยมและอินเทรนด์ | - การวางผังโรงงานไม่มีการตีเส้นพื้นที่ แยกประเภทของงาน (Work In Process; WIP) ที่ชัดเจน - การทำให้ผ้าแห้ง ยังอาศัย ดิน ฟ้า อากาศ และแสงแดดเป็นหลัก - พื้นที่ตากผ้า มีจำนวนจำกัด |
| โอกาส (Opportunity) | อุปสรรค (Threat) |
| - การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น | - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - เกิดแบรนด์ใหม่ ที่ทำธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งผ้าผืนและชุดสำเร็จรูป |

1.2แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

| แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต |  | METHOD |  |  | SUMMART |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวข้อแผนภูมิ :กระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะ |  | OPERATION |  |  | การปฏิบัติงาน 6 |  |  |  |  |
| วิสาหกิจซาโลมา |  | TRANSPORT |  |  | การขนส่ง/ขนย้าย 7 |  |  |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ |  | DELAYS |  |  | การรอคอย 2 |  |  |  |  |
| SUMMART |  | Storage |  |  | การเก็บรักษา 2 |  |  |  |  |
| DISTANCE (m) | 133.3 | INSPECTION |  |  | การตรวจสอบ 3 |  |  |  |  |
| TIME (min) | 972.75 | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการผลิต |  |  | ระยะ (m) | เวลา (min) | สัญลักษณ์ |  |  |  |  |
| 1.เคลื่อนย้าย โรลผ้าจากคลังสินค้า |  |  | 30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2.จัดเตรียมผ้าสำหรับผลิต |  |  | - | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 3.ตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ |  |  | - | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 4.เคลื่อนย้ายผ้าไปยังโรงย้อมผ้า |  |  | 5.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 5.ย้อมผ้า |  |  | - | 15 |  |  |  |  |  |
| 6.ตรวจสอบผ้าที่ทำการย้อม สีสม่ำเสมอเท่ากัน |  |  | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.เคลื่อนย้ายผ้าที่ย้อมเสร็จนำไปตาก |  |  | 8 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 8.รอผ้าที่ย้อมเสร็จให้แห้ง |  |  | - | 300 |  |  |  |  |  |
| 9.เคลื่อนย้ายผ้าที่ย้อมแห้งมายังโรงพิมพ์ลายผ้า |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.ทำการพิมพ์ลายผ้า |  |  | - | 12 |  |  |  |  |  |
| 11.ตรวจสอบผ้าที่ทำการพิมพ์ลาย |  |  | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.เคลื่อนย้ายผ้าที่พิมพ์ลายเสร็จ นำไปตาก |  |  | 20 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 13.รอผ้าตากให้แห้งสนิท |  |  | - | 300 |  |  |  |  |  |
| 14.เคลื่อนย้ายผ้าที่พิมพ์ลายไปยังโรงต้มเทียน |  |  | 15 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 15.นำผ้าไปต้มจนเทียนออกหมด |  |  | - | 25 |  |  |  |  |  |
| 16.ตรวจสอบผ้าเทียนออกหมด หรือไม่ |  |  | - | 3 |  |  |  |  |  |
| 17.เคลื่อนย้ายผ้าไปยังราวตากผ้า |  |  | 15 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 18.ตากผ้าให้แห้ง |  |  | - | 300 |  |  |  |  |  |
| 19.เก็บผ้าเข้าคลังสินค้า |  |  | 20 | 3.30 |  |  |  |  |  |

แผนภูมิการไหลกระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะ

1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวนเท่าใด)

ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และกรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ ระดับพื้นที่ หน่วยงาน แต่อย่างใด

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา

2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหาโดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ รวมถึง
แสดงขั้นตอนการปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากข้อ 1.2

จากแผนภูมิการไหลกระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะ จะเห็นได้ว่า มีการสูญเสียเวลาในการตากผ้า และมีกระบวนการขนส่งมากเกินไป จึงนำ 2 ประเด็นดังกล่าว นำมาคิดวิเคราะห์ เลือกปัญหาสำหรับการแก้ไข

| สภาพปัญหา | ปัจจัยหลัก | สาเหตุ | การสูญเสีย | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การตากผ้า | ใช้เวลานานในการตาก | - อาศัยดินฟ้าอากาศ | - เวลา - ความต่อเนื่อง - ผ้าที่ตากโดนฝน | - ทำโรงอบผ้า - ตากในที่ร่ม |
|  | ไม่มีพื้นที่ตากผ้า | - ปริมาณการผลิตมาก จึงนำผ้าไปตากบนพื้นดิน | - ผ้าสกปรก - ผ้าเสียหายจากสัตว์เลี้ยงกัดแทะ - ผ้าแห้งช้ากว่าตากบนราว | - จัดทำราวตากผ้าแบบปรับตามขนาดของชิ้นผ้าได้ตามต้องการ |
| การลำเลียงขนส่ง | เส้นทางไม่เหมาะสม | - เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิต | - เวลา - ความต่อเนื่อง - กำลังแรงงาน | - ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ |

จากตารางด้านบน จะเห็นได้ว่า หัวข้อของปัญหา ทั้ง 2 หัวข้อ หัวข้อการตากผ้า มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหามากที่สุด โดยเฉพาะกรณี ไม่มีพื้นที่ตากผ้า ซึ่งวิธีการแก้ไขสามารถที่จะจัดทำราวตากผ้าแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการตากในตามขนาดของชิ้นผ้าตามต้องการ ส่วนการลำเลียงขนส่ง วิธีการแก้ไข ต้องปรับเปลี่ยนแผนผัง ตำแหน่งการวางของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิต ซึ่งลงทุนสูง และในขณะทำการเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน ต้องหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมด

3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบายวิธีการนำไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร

| ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | PA | เดือน |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. |  |  |
| P | 1.ศึกษา เก็บข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.คัดเลือกหัวข้อของปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.วัดขนาดของผ้าปาเต๊ะ ในแต่ละแบบ มีขนาดเท่าไหร่ | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.ออกแบบราวตากผ้าที่สามารถใช้กับผ้าปาเต๊ะได้ทุกขนาด | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 5.จัดทำราวตากผ้า โดยมี ข้อกำหนดว่า ต้องสามารถใช้ตากผ้าปาเต๊ะ ได้ทุกขนาด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และมีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.ถอดประกอบราวตากผ้า ตามแบบทีกำหนด | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 7.ทดสอบความั่นคงแข็งแรง ต้องรับน้ำหนักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.ทดสอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ปรับปรุงราวตากผ้า เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การดำเนินงาน | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.ให้คำปรึกษา อธิบายการใช้งานราวตากผ้า การปรับเปลี่ยนราวตากผ้า ตามขนาดของผ้าตามที่ต้องการ | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 10.สรุปผลการดำเนินงาน การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | P |  |  |  |  |  |  |  | สพร.25 นธ. |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PDCA หมายถึง P คือ Planวางแผน,Dคือ Do ปฏิบัติ,C คือ Check ตรวจสอบ,A คือ Act ปรับปรุง, ส่วนช่อง P (plan)หมายถึง แผนที่กำหนดไว้ ช่อง A (Action) ทำได้จริง

ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ

| กระบวนงาน | หัวข้อ | เป้าหมาย | หน่วย | ก่อน | หลัง | ผลต่าง | เพิ่ม/ลด % | มูลค่ารวม (บาท/ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน | เพิ่มจำนวนผ้าที่ตาก | 10 % | ผืน | 700 | 1000 | 300 | 30 | 90,000 |
| 2.การลดการสูญเสีย | ลดการสูญเสียจากผ้าที่ตาก | 10% | ผืน | 60 | 20 | 40 | 66.67 | 12,000 |
| รวมมูลค่า |  |  |  |  |  |  |  | 102,000 |

5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง

- ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ให้มีความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับงานที่ผลิต

- ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐานในกระบวนการผลิต

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกกลุ่ม สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต

- ร่วมปรึกษาสร้างนวัตกรรม เครื่องมือ สำหรับใช้ในการทำงาน ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SMEs /กลุ่ม OTOP /วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ  SMEsกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0

6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร

มีการประเมินผลงานจาก การเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองพัฒนศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร

การดำเนินงานดังกล่าว แทบจะไม่มีผลกระทบทางด้านลบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจมีบ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นลักษณะด้านลบ นั่นคือ ความไม่ชำนิชำนาญ กับการใช้อุปกรณ์ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือในทันที ที่เกิดปัญหาต่อการใช้งาน

ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ

8. มีการดำเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร

การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ถือเป็นโครงการฯ ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กรมพัมนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร

การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในหัวข้อที่ 9  Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจสำคัญในการหาทางแก้ปัญหา การสร้างงานและส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์ (STEM Workforce) โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน  รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ

-------------------------------------------------------